RELATÓRIO TÉCNICO

Projeto ARSADM TV — API de Canais

Data: 03/08/2026   •   Autor: Equipe ARSADM   •   Versão: 1.0

# 1. Resumo Executivo

O presente relatório documenta as atividades de desenvolvimento e publicação da plataforma ARSADM TV, uma API pública de canais de TV e rádio. O projeto foi organizado, corrigido, documentado e colocado no ar em hospedagem gratuita (Vercel), além de receber a criação de um proxy de streaming (Cloudflare) e o início do desenvolvimento de um aplicativo desktop para Windows (Electron).

# 2. Contexto e Objetivo

O objetivo do projeto é disponibilizar, de forma gratuita e aberta, uma API que lista canais de TV, permitindo que qualquer pessoa ou aplicação consuma os dados. Como requisito, a API deveria funcionar localmente com "npm run dev", ser publicada sem custo e ser acessível a partir de qualquer origem (CORS liberado).

# 3. Atividades Realizadas

## 3.1 Organização do projeto e execução local

- Correção do package.json (removida a duplicação da chave "scripts" e ajuste do "main").

- Ajuste do caminho de importação do servidor (server.js → API/channels.js).

- Validação da execução local: npm run dev passou a funcionar em http://localhost:3000.

## 3.2 Correção da base de dados (channels.json)

- Identificação e correção de erros de estrutura JSON (colchetes e vírgulas indevidos).

- Recuperação da base com 1.845 canais válidos, agrupados por categoria.

## 3.3 Desenvolvimento da API

- Rota raiz "/" — lista completa de canais.

- Rota "/api/channels" — listagem com paginação (page e limit).

- Rota "/api/channels/:id" — consulta de canal pelo índice (404 se inexistente).

- Rota "/api/categorias" — categorias com quantidade de canais.

## 3.4 Liberação de CORS

- Instalação do pacote "cors" e habilitação global, permitindo consumo a partir de qualquer site, aplicativo ou localhost.

## 3.5 Hospedagem gratuita (GitHub + Vercel)

- Criação do repositório público "api-canais" no GitHub.

- Configuração do deploy automático via Vercel (arquivos api/index.js e vercel.json).

- Publicação no endereço: https://api-canais-opal.vercel.app

- Correção de um problema de deploy causado pela extensão incorreta do arquivo (index.j → index.js).

## 3.6 Documentação

- Criação do guia de hospedagem (ARSADMTV.md).

- Criação da documentação de endpoints e formatos de resposta (ENDPOINTS.md).

## 3.7 Proxy de streaming (Cloudflare Worker)

- Desenvolvimento do worker-proxy.js para converter streams HTTP em HTTPS (contornando o bloqueio de mixed content).

- Implementação de reescrita de playlists M3U8, repasse de cabeçalho Range e detecção inteligente de playlists.

- Publicação em: https://proxy-canais.alegresithole.workers.dev

## 3.8 Aplicativo desktop para Windows (Electron)

- Criação do app na pasta "app/" (main.js, index.html e package.json).

- App embute o player e reproduz streams HTTP diretamente, sem depender de navegador.

- Configuração para geração de executável instalável (.exe) via electron-packager.

# 4. Resultados Obtidos

| Recurso | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Execução local (npm run dev) | Funcionando | http://localhost:3000 |
| API publicada (Vercel) | No ar | api-canais-opal.vercel.app |
| Endpoints | 4 rotas ativas | /, /api/channels, /api/channels/:id, /api/categorias |
| CORS | Liberado | Access-Control-Allow-Origin: * |
| Base de canais | 1.845 canais | Recuperada após correção do JSON |
| Proxy Cloudflare | Funcionando | Reescrita M3U8 validada |
| App Desktop (Electron) | Em andamento | Aguardando binário do Electron |

# 5. Limitações e Dificuldades

- Mixed content: navegadores bloqueiam streams HTTP em páginas HTTPS — mitigado parcialmente pelo proxy.

- Bloqueio por IP: o servidor de IPTV (plutovip.eu) recusa a maioria das requisições vindas de IPs de datacenter (Cloudflare), limitando a reprodução via proxy para parte dos canais.

- Download do Electron: a obtenção do binário (aproximadamente 100 MB) enfrentou lentidão de rede, pendente de conclusão.

- Política de execução de scripts no Windows: exigiu o uso de npm.cmd ou liberação via Set-ExecutionPolicy.

# 6. Próximos Passos

- Concluir a instalação do binário do Electron e gerar o executável do app para Windows.

- Avaliar o endpoint /playlist.m3u para reprodução em aplicativos como VLC e players de IPTV.

- Estudar hospedagem do proxy em alternativa sem bloqueio (Render ou VPS).

- Desenvolver a versão Android do aplicativo.

- Adicionar filtro de busca por categoria na API.

# 7. Conclusão

A plataforma ARSADM TV foi organizada, corrigida e publicada com sucesso em ambiente gratuito, com documentação completa e pronta para consumo público. As limitações identificadas são de natureza externa (bloqueio de IP do provedor de streaming) e serão contornadas nas próximas etapas do projeto.

# Anexo A — Endpoints da API

| Método | Rota | Descrição |
| --- | --- | --- |
| GET | https://api-canais-opal.vercel.app/ | Lista completa de canais |
| GET | https://api-canais-opal.vercel.app/api/channels?page=1&limit=50 | Canais paginados |
| GET | https://api-canais-opal.vercel.app/api/channels/:id | Canal pelo índice |
| GET | https://api-canais-opal.vercel.app/api/categorias | Categorias e quantidades |

Documento gerado em 03/08/2026.